**АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕРНОРЕЧЬЕ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

 **от 26 июня 2017 года № 969**

**Об утверждении отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной Программы «Благоустройство территории сельского поселения Черноречье на 2014-2016 годы»**

 Во исполнение Постановления Администрации сельского поселения Черноречье муниципального района Волжский Самарской области

от «21» июля 2016 г. № 223 Об утверждении «Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ в сельском поселении Черноречье муниципального района Волжский Самарской области»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной Программы «Благоустройство территории сельского поселения Черноречье на 2014-2016 годы», согласно приложению к настоящему Постановлению.
2. Постановление вступает в силу после его официального опубликования в ежемесячном информационном вестнике «Чернореченские вести».
3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Черноречье К.В. Игнатов

Приложение

к Постановлению Администрации

сельского поселения Черноречье

муниципального района Волжский Самарской области

« 26 » июня2017 г. № 969

**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной долгосрочной целевой Программы «Благоустройство территории сельского поселения Черноречье на 2014-2016 годы»**

Основной целью Программы является совершенствование системы комплексного благоустройства сельское поселение Черноречье, создание комфортных условий проживания и отдыха населения.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства сельского поселения Черноречье;
2. Приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов сельского поселения Черноречье;
3. Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов сельского поселения Черноречье.
4. **Финансирование мероприятий муниципальной Программы «Благоустройство территории сельского поселения Черноречье на 2014-2016 годы»**

Анализ плановых расходов на финансирование программных мероприятий в 2014 году представлен в Таблице 1. Под бюджетными средствами подразумеваются бюджеты различных уровней: сельского поселения, муниципального района, области, федеральный. К собственным средствам относятся средства бюджета сельского поселения Черноречье.

Таблица 1

**Объем финансирования программных мероприятий в 2016 г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Плановые финансовые затраты по Программе, тыс. руб. | Выделено в 2016 году, тыс. руб. | Освоено в 2016 году, тыс. руб.(% к плану) |
| 1 | Ремонт контейнерных площадок | 200,0 | 0 | 0 |
| 2 | Содержание детских площадок | 100,0 | 0 | 0 |
| 3 | Ремонт памятников ВОВ | 50,0 | 36,0 | 36,0(72%) |
| 4 | Мероприятия по удалению сухостойных, больных и аварийных деревьев | 100,0 | 243,0 | 243,0(243%) |
| 5 | Вывоз мусора с мест общего пользования | 100,0 | 917,0 | 917,0(917%) |
| 6 | Мероприятия по благоустройству и очистке кладбища | 336,0 | 248,0 | 248,0(73,8%) |
| 7 | Мероприятия по скашиванию травы в летний период | 300,0 | 429,1 | 429,1(143,04%) |
| 8 | Содержание, ремонт, замена фонарей уличного освещения  | 1984,0 | 1321,3 | 1321,3(66,6%) |
| 9 | Озеленение территории поселения | 112,0 | 57,7 | 57,7(50,9%) |
| 10 | Проведение субботников | 100,0 | 200,0 | 200,0(200%) |
| 11 | Проведение конкурса (лучший дом, двор) | 86,0 | 0 | 0 |
| 12 | Содержание дорог | 5128,0 | 893,6 | 893,6(17,4%) |
| **ИТОГО за отчетный период (2016 г.)** | **8596,0** | **4345,7** | **4345,7****(50,56%)** |

1. **Информация о ходе и полноте выполнения программных мероприятий**

Согласно программе в 2016 году предусмотрены следующие программные мероприятия:

1. Ремонт контейнерных площадок – мероприятие не выполнялось. Финансовые средства запланированные на данное мероприятие были перераспределены на другие мероприятия;
2. Содержание детских площадок - мероприятие не выполнялось. Финансовые средства запланированные на данное мероприятие были перераспределены на другие мероприятия;
3. Ремонт памятника участникам ВОВ – по договору ГПХ с физ. лицом произведен косметический ремонт, выделено средств – 72% по отношению к плану.
4. Мероприятия по удалению сухостойных, больных и аварийных деревьев на территории поселения осуществлялась по договорам с ООО «Стройтранссервис». Мероприятие выполнено, профинансировано на 243% по отношению к плановым показателям.
5. Вывоз мусора с мест общего пользования на полигон с территории поселения осуществлялась по договорам с ООО «Эковоз», МУП «Юбилейный». Мероприятие профинансировано на 917 % по отношению к плановым показателям
6. Мероприятия по благоустройству и очистке кладбища – мероприятие осуществлялось по договорам ГПХ с физ. лицом. Кроме того, за счет бюджетных средств оплачиваются услуги разнорабочего. Мероприятие профинансировано на 73,8% к плану.
7. Мероприятия по скашиванию травы в летний период осуществлялась по договорам ГПХ с физ.лицами. Всего на данное мероприятие было выделено 429,1 тыс. руб., что составляет 143,4% по отношению к запланированным расходам.
8. Уличное освещение (содержание, ремонт, замена фонарей уличного освещения). В рамках данного мероприятия по договорам с ООО «Стройтранссервис» произведена замена светильников уличного освещения. Всего на мероприятия выделено 1321,3 тыс. руб, что соответствует 66,6% плана.
9. Озеленение территории поселения. В рамках данного мероприятия осуществлялись работы по посадке, поливу, побелке деревьев на территории сельского поселения Черноречье. Всего на мероприятие выделено 57,7 тыс. руб, что соответствует 50,9 % плана.
10. Проведение субботников – мероприятия выполнено в рамках месячника по благоустройству, с привлечением населения, ИП и организаций осуществляющих деятельность на территории сп Черноречье к работам по благоустройству, профинансировано на 200% к плану.
11. Проведение конкурса (лучший дом, двор) – мероприятие не выполнялось. Финансовые средства запланированные на данное мероприятие были перераспределены на другие мероприятия;
12. **Перечень завершенных мероприятий Программы**

Мероприятия по благоустройству носят текущий постоянный характер. В работах по благоустройству территории все чаще и все охотнее принимают участие население и предприятия, осуществляющие деятельность на территории поселения.

Финансирование программных мероприятий осуществлялось на 50,56% по отношению к плану.

1. **Оценка эффективности результатов реализации**

Для оценки эффективности реализации Программы используются следующие показатели:

* Процент привлечения населения муниципального образования к работам по благоустройству составляет 50% от общего числа жителей и 80% от трудоспособного населения сельского поселения;
* Процент привлечения предприятий и организаций поселения к работам по благоустройству – 100%;
* Уровень благоустроенности муниципального образования (обеспеченность поселения сетями наружного освещения, зелеными насаждениями) составляет 60,6% по уровню освещенности и 50,9% по уровню озеленения.

Таким образом, высокая эффективность реализации Программы подтверждается вышеперечисленными показателями.