**АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕРНОРЕЧЬЕ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 15.11.2018 года № 339а**

**Об утверждении отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной Программы «Благоустройство территории сельского поселения Черноречье на 2017-2019 годы»**

Во исполнение Постановления Администрации сельского поселения Черноречье муниципального района Волжский Самарской области

от «21» июля 2016 г. № 223 Об утверждении «Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ в сельском поселении Черноречье муниципального района Волжский Самарской области»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной Программы «Благоустройство территории сельского поселения Черноречье на 2017-2019 годы», согласно приложению к настоящему Постановлению.
2. Постановление вступает в силу после его официального опубликования в ежемесячном информационном вестнике «Чернореченские вести» и на официальном сайте администрации сельского поселения Черноречье: tchernorechje2@yandex.ru.
3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Черноречье К.В. Игнатов

Приложение

к Постановлению Администрации

сельского поселения Черноречье

муниципального района Волжский Самарской области

«15»11.2018 г. № 339а

**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной долгосрочной целевой Программы «Благоустройство территории сельского поселения Черноречье на 2017-2019 годы»**

Основной целью Программы является совершенствование системы комплексного благоустройства сельское поселение Черноречье, создание комфортных условий проживания и отдыха населения.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства сельского поселения Черноречье;
2. Приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов сельского поселения Черноречье;
3. Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов сельского поселения Черноречье.
4. **Финансирование мероприятий муниципальной Программы «Благоустройство территории сельского поселения Черноречье на 2017-2019 годы»**

Анализ плановых расходов на финансирование программных мероприятий в 2017 году представлен в Таблице 1. Под бюджетными средствами подразумеваются бюджеты различных уровней: сельского поселения, муниципального района, области, федеральный. К собственным средствам относятся средства бюджета сельского поселения Черноречье.

Таблица 1

**Объем финансирования программных мероприятий в 2017 г.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Плановые финансовые затраты по Программе,  тыс. руб. | Выделено в 2017 году, тыс. руб. | | Освоено в 2017 году, тыс. руб.  (% к плану) |
| 1 | Ремонт контейнерных площадок | 50.0 | 42.4 | 42.4  84.8% | |
| 2 | Содержание детских площадок | 50.0 | 24.9 | 24.9  49.8% | |
| 3 | Ремонт памятников ВОВ | Мероприятие на проводилось и не финансировалось | - | - | |
| 4 | Мероприятия по удалению сухостойных, больных и аварийных деревьев | Мероприятие на проводилось и не финансировалось | - | - | |
| 5 | Вывоз мусора с мест общего пользования | 100,0 | 296.9 | 296.9  296.9% | |
| 6 | Мероприятия по благоустройству и очистке кладбища | 300.0 | 215.8 | 215.8  71.9% | |
| 7 | Мероприятия по скашиванию травы в летний период | 41.8 | 38,1 | 38.1  91.15% | |
| 8 | Содержание, ремонт, замена фонарей уличного освещения | 900.0 | 253.7 | 253.7  (28,9%) | |
| 9 | Озеленение территории поселения | 100.0 | 59.2 | 59.2  (59.2%) | |
| 10 | Проведение субботников | 50.0 | 24.2 | 24.2  (48.4%) | |
| 11 | Проведение конкурса (лучший дом, двор) | 50.0 | 6.9 | 6.9  13.8% | |
| 12 | Содержание дорог | 468.0 | 66.9 | 66.9  (14.30%) | |
| **ИТОГО за отчетный период (2016 г.)** | | **2109.8** | **1029.0** | **1029.0**  **(48,8%)** | |

1. **Информация о ходе и полноте выполнения программных мероприятий**

Согласно программе в 2017 году предусмотрены следующие программные мероприятия:

1. Ремонт контейнерных площадок – по договору ГПХ с физ. лицом произведен ремонт контейнерных площадок, выделено средств – 84.8% по отношению к плану.
2. Содержание детских площадок – для содержания детских площадок были закуплены строительные материалы, кисти и краска, выделено средств – 49.8% по отношению к плану.
3. Мероприятия по удалению сухостойных, больных и аварийных деревьев – мероприятие не проводилось и не финансировалось. Финансовые средства запланированные на данное мероприятие были перераспределены на другие мероприятия;
4. Вывоз мусора с мест общего пользования на полигон с территории поселения осуществлялась по договорам с ИП «Ярославский», МУП «Юбилейный». Мероприятие профинансировано на 296.9 % по отношению к плановым показателям.
5. Мероприятия по благоустройству и очистке кладбища – мероприятие осуществлялось по договорам ГПХ с физ. лицом. Кроме того, за счет бюджетных средств оплачиваются услуги разнорабочего. Мероприятие профинансировано на 71.9% к плану.
6. Мероприятия по скашиванию травы в летний период осуществлялось по договорам ГПХ с физ.лицами. Всего на данное мероприятие было выделено 38.1 тыс. руб., что составляет 91.15% по отношению к запланированным расходам.
7. Уличное освещение (содержание, ремонт, замена фонарей уличного освещения). В рамках данного мероприятия произведена замена светильников уличного освещения. Всего на мероприятия выделено 253.7 тыс. руб, что соответствует 28.9% плана.
8. Озеленение территории поселения. В рамках данного мероприятия осуществлялись работы по посадке, поливу, побелке деревьев на территории сельского поселения Черноречье. Всего на мероприятие выделено 59.2 тыс. руб, что соответствует 59.2 % плана.
9. Проведение субботников – мероприятия выполнено в рамках месячника по благоустройству, с привлечением населения, ИП и организаций осуществляющих деятельность на территории сп Черноречье к работам по благоустройству, профинансировано на 48.4% к плану.
10. Проведение конкурса (лучший дом, двор) – мероприятие проведено, победители определены и награждены памятными подарками. Мероприятие профинансировано на 13.8% к плану.
11. Содержание дорог - по данному мероприятию проведены работы по приобретению и установке дорожных знаков на сумму 66.9 тыс. руб., что составило 13.3% к плану.
12. **Перечень завершенных мероприятий Программы**

Мероприятия по благоустройству носят текущий постоянный характер. В работах по благоустройству территории все чаще и все охотнее принимают участие население и предприятия, осуществляющие деятельность на территории поселения.

Финансирование программных мероприятий осуществлялось на 48.8% по отношению к плану.

1. **Оценка эффективности результатов реализации**

Для оценки эффективности реализации Программы используются следующие показатели:

* Процент привлечения населения муниципального образования к работам по благоустройству составляет 50% от общего числа жителей и 80% от трудоспособного населения сельского поселения;
* Процент привлечения предприятий и организаций поселения к работам по благоустройству – 100%;

Таким образом, эффективность реализации Программы подтверждается вышеперечисленными показателями.